Minuta reunión interna para definiciones de actividades SAP

26 noviembre 2020

De: Darwin Paez

Para: Sofia Galarza; Carlos Reyes; Juan Solorzano; asisconta4

Buenos días, estimados compañeros, les comparto la minuta de la reunión sostenida el día martes para definiciones adicionales del proyecto SAP:

1.-  Salida en vivo formal aprobado por la gerencia el 1 de marzo 2021

2.- Debemos hacer correcciones a la plantilla de saldos con corte al 31 de agosto, pasada a EXXIS en base al feedback que nos pasó Escarleth Rueda. Fecha límite miércoles 25 nov.

3.- Se requiere un nuevo ejercicio para elaboración de plantilla de saldos con corte al 31 de octubre. Para este ejercicio el área Contable requiere terminar de sanear las cuentas, se define como fecha tope para saneo  miércoles 2 de diciembre.

4.- Se define el Sábado 12 de diciembre para la elaboración del ejercicio de llenar plantilla de saldos con corte al 31 de Octubre.

Clientes    (Marcia Elizalde)

Proveedores (Janina Medina)

Inventarios (Juan Solorzano)

Nomina     (Cindy Orellana)

Saldos contables (Sofia Galarza)

5.- Definiciones varias:

- Manejo de lotes: A los lotes existentes antes de la salida en vivo, se les creará una serie secuencial  x tipo de producto ejemplo:

cel00000001

rem0000001

cab00000001

La codificación de los lotes de nuevas importaciones, la definirán entre Juan y Jorge.

- Manejo de Series: - Productos en stock que manejan series, se etiquetarán secuencialmente.

Etiquetado se hará de acuerdo a la rotación de productos:

los de menos rotación

los de mediana rotación

los de alta rotación en  febrero.

- Se usará prefijo + secuencial

- La serie a partir de la salida en vivo será igual a la  Serie de producto según el fabricante con las nuevas compras.

6.- Las capacitaciones serán por proceso no por área. En diciembre se planifican capacitaciones que no involucre al área de ventas.

Saludos cordiales,

|  | Libre de virus. www.avg.com |
| --- | --- |